Приложение №9

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Высокинского сельсовета

Башмаковского района

Пензенской области

**ОТЧЕТ**

**об исполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие территории, социальной, коммунальной инженерной инфраструктуры в Высокинском сельсовете Башмаковского района Пензенской области на 2014-2022 годы»**

**На 31 декабря 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основных мероприятий, мероприятий | Плановый  срок  исполнения  мероприятия (месяц,  квартал) | Источник  финансирования (ФБ, ОБ,  МБ, ВС) | План на 2018 год,  тыс. руб. | Выполнено за отчетный  период (тыс.руб.) | Кассовые расходы  за отчетный  период (тыс.руб.) | Степень и результаты выполнения  программного мероприятия, причины  невыполнения  (при наличии) <\*> | Заключено контрактов на отчетную дату,  тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1** | **Подпрограмма 1 «Комплексная программа развития систем коммунальной инфраструктуры Высокинского сельсовета Башмаковского района Пензенской области»** | **2018 год** | **МБ** | **552,48** | **552,48** | **552,43** | **100** | **8** |
| 1.1 | Основное мероприятие «Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения» | 2018 год | МБ | 116,20 | 116,20 | 116,20 | 100 | 4 |
|  | в том числе: | 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Расходы по обеспечению населения качественной питьевой водой. | 2018 год | МБ | 113,70 | 113,70 | 113,70 | 100 | 3 |
| 1.1.3 | Расходы на проектно-сметную документацию и расчет индекса цен | 2018 год | МБ | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 100 | 1 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | 2018 год | МБ |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие «Создание комфортных условий проживания населения» | 2018 год | МБ | 436,27 | 436,23 | 436,23 | 100 | 4 |
| 1.2.1 | Расходы на уличное освещение территорий, расположенных в границах населенных пунктов Высокинского сельсовета Башмаковского района Пензенской области | 2018 год | МБ | 427,62 | 427,62 | 427,62 | 100 | 2 |
| 1.2.3 | Расходы на мероприятия по благоустройству территории | 2018 год | МБ | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 100 | 1 |
| 1.2.3 | Взносы на капитальный ремонт в целях формирования фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 2018 год | МБ | 3,70 | 3,66 | 3,66 | 100 | 1 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт внутрипоселенческих дорог Высокинского сельсовета Башмаковского района Пензенской области»** | **2018 год** | **ФБ,ОБ,МБ** | **57570,09** | **57298,09** | **57298,09** | **99,5** | **14** |
| 2.1 | Основное мероприятие «Качественное улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения» | 2018 год | ФБ,ОБ,МБ | 57570,09 | 57298,09 | 57298,09 | 99,5 | 14 |
| 2.1.1 | Расходы на содержание внутри поселенческих дорог местного значения | 2018 год | МБ | 210,60 | 210,60 | 210,60 | 100 | 6 |
| 2.1.2 | Расходы на оформление в собственность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов на территории Высокинского сельсовета | 2018 год | МБ | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 100 | 2 |
| 2.1.4 | Расходы на осуществление контроля и авторского надзора за ремонтом автомобильных дорог на территории Высокинского сельсовета Башмаковского района Пензенской области | 2018 год |  | 168,25 | 168,25 | 168,25 | 100 | 4 |
| 2.1.5 | Расходы на проектно- сметную документацию и расчет индекса цен | 2018 год | МБ | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 100 |  |
| 2.1.6 | Расходы на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (за исключением автомобильных дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, имеющих круглогодичную связь с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции на территории Высокинского сельсовета | 2018 год | ФБ,ОБ,МБ | 57147,74 | 56875,74 | 56875,74 | 99,5 | 2 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по Программе** | |  |  | **58122,57** | **57850,57** | **57850,57** | **99,5** | **22** |
| федеральный бюджет (ФБ) | |  |  | 54600,94 | 54330,66 | 54330,66 | 99,5 | 1 |
| областной бюджет (ОБ) | |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты (МБ) | |  |  | 3521,63 | 3519,91 | 3519,91 | 99,9 | 21 |
| внебюджетные средства (ВС) | |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: капитальные расходы | |  |  |  |  |  |  |  |