Приложение №9

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Высокинского сельсовета

Башмаковского района

Пензенской области

**ОТЧЕТ**

**об исполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие территории, социальной, коммунальной инженерной инфраструктуры в Высокинском сельсовете Башмаковского района Пензенской области на 2014-2022 годы»**

**На 31 декабря 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основных мероприятий, мероприятий | Плановый  срок  исполнения  мероприятия (месяц,  квартал) | Источник  финансирования (ФБ, ОБ,  МБ, ВС) | План на 2019 год,  тыс. руб. | Выполнено за отчетный  период (тыс.руб.) | Кассовые расходы  за отчетный  период (тыс.руб.) | Степень и результаты выполнения  программного мероприятия, причины  невыполнения  (при наличии) <\*> | Заключено контрактов на отчетную дату,  тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1** | **Подпрограмма 1 «Комплексная программа развития систем коммунальной инфраструктуры Высокинского сельсовета Башмаковского района Пензенской области»** | **2019 год** | **МБ** | **641,65** | **640,55** | **640,55** | **99,8** | **12** |
| 1.1 | Основное мероприятие «Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения» | 2019 год | МБ | 140,15 | 139,98 | 139,98 | 99,9 | 8 |
|  | в том числе: | 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Расходы по обеспечению населения качественной питьевой водой. | 2019 год | МБ | 30,23 | 30,06 | 30,06 | 99,4 | 3 |
| 1.1.2 | Расходы на ремонт водопроводных сетей в Высокинском сельсовете Башмаковского района Пензенской области |  |  | 56,02 | 56,02 | 56,02 | 100 | 2 |
| 1.1.3 | Расходы на проектно- сметную документацию, расчет индекса цен и проведение достоверности | 2019 год | МБ | 53,90 | 53,90 | 53,90 | 100 | 3 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | 2019 год | МБ |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие «Создание комфортных условий проживания населения» | 2019 год | МБ | 501,50 | 500,57 | 500,57 | 99,8 | 4 |
| 1.2.1 | Расходы на уличное освещение территорий, расположенных в границах населенных пунктов Высокинского сельсовета Башмаковского района Пензенской области | 2019 год | МБ | 477,00 | 476,07 | 476,07 | 99,8 | 3 |
| 1.2.2 | Расходы на меропрятия по благоустройству территорий Высокинского сельсовета Башмаковского района Пензенской области расположенных в границах населенного пункта | 2019 год | МБ | 20,70 | 20,70 | 20,70 | 100 | 1 |
| 1.2.3 | Расходы на формирование фонда капитального ремонта и на организацию проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории поселения | 2019 год | МБ | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 100 |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт внутрипоселенческих дорог Высокинского сельсовета Башмаковского района Пензенской области»** | **2019 год** | **МБ** | **480,00** | **386,83** | **386,83** | **80,6** | **13** |
| 2.1 | Основное мероприятие «Качественное улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения» | 2019 год | МБ | 480,00 | 386,83 | 386,83 | 80,6 | 13 |
| 2.1.1 | Расходы на содержание внутри поселенческих дорог местного значения | 2019 год | МБ | 476,50 | 383,33 | 383,33 | 80,4 | 12 |
| 2.1.5 | Расходы на проектно- сметную документацию и расчет индекса цен | 2019 год | МБ | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 100 | 1 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по Программе** | |  |  | 1 121,65 | 1 027,37 | 1 027,37 | **91,6** | **25** |
| федеральный бюджет (ФБ) | |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет (ОБ) | |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты (МБ) | |  |  | 1 121,65 | 1 027,37 | 1 027,37 | 91,6 | 25 |
| внебюджетные средства (ВС) | |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: капитальные расходы | |  |  |  |  |  |  |  |